《项目管理与创新思维》  课程大纲

主讲：史斌

【课程背景】

企业中项目越来越多，大到工程建设，小到一次年会，尤其是研发工作的项目管理更显得极其重要，因为研发项目成功与否直接影响甚至决定企业的生死存亡，企业的高层领导与管理团队一定要给予充分重视！同时项目已逐渐成为企业业务发展的载体，企业的成功则依赖于每个项目的成功。然而，现在企业项目的成功率并不高，多数项目都面临着项目实施前期策划考虑不全面、项目启动困难、人员配备问题、研发技术人中培养效果不好、研发团队协作的问题、效率不高、质量不好、研发项目流程不规范、进度延后、费用超支等等诸如此类的问题普遍存在。创新已经成了时代的主旋律，创新正在塑造企业核心竞争力。项目管理创新思维导向与工具导向并用，基于企业真实案例与实战策划剖析，创新思维从企业经营管理观念和文化、制度和流程、战略和模式、技术和组织、产品和服务等方面，全方位阐述竞争环境下企业管理创新之道，对企业激发创新热情、掌握创新方法、促进企业快速成长拥有十分重要的意义，为复杂经济环境下企业应对挑战、把握机会提供了强大的智力支持。

因此引入项目管理与创新思维模式，提高项目成功率刻不容缓。提升项目经理和项目核心团队的项目管理水平和项目执行力，则是促进项目可持续成功的关键要素。

【课程收益】

- 清楚地理解项目管理的理念;

- 掌握项目管理的基本特征；

- 加强项目团队意识，学会在项目管理过程中人的管理策略和技巧；

- 了解项目管理的过程，全面掌握项目管理的方法和工具，保证项目的进度、预算、质量等能够按计划实现;

- 具备项目管理的全局观，理解项目管理如何渗透到战略的；

- 掌握项目管理成功的关键因素，加强项目管理的风险意识，提高项目的执行力 。

- 掌握创新思维培养的方法工具

- 掌握创新思维在实际工作的实践与如何运用

【课程亮点】

- 实用性强：针对实际工作中遇到的问题，讲授基于现实、实战的专业技巧与工具。

- 操作性强：提供即学即用、即学即通的销售信息和成交方案，提炼、总结、归纳大量的销售实用工具。

- 参与性强：讨论分析、情景模拟、工具演练等，在轻松愉快的氛围中获得提升。

史斌老师课程注重实战，注重效果，因此少讲冠冕堂皇的大道理，因为培训要少讲“为什么——多讲“怎么办”，因为“怎么办”比“为什么”更重要。被誉为真正的“实战家”。

史斌老师授课特色风趣幽默，轻松自如，引发思考，并且直击要害，解决问题，提升绩效！

【课程时长】 2天

【课程对象】高层领导、项目经理、主管以及指定人员等

【培训方式】老师讲授、现场互动、案例分享、工具实操、实战训练、精彩点评

【授课老师】史斌 老师

【课程大纲】（仅供参考，为达到更好效果，根据实际需求调整优化）

- 全面认识项目与项目管理
1.什么是项目？ 
2.理解项目的关键点
3.项目与日常运作不同
4.项目经理与部门经理在管理方式的不同
——通过引人入胜的经典视频案例来讲解项目的概念
5.项目系统中的项目干系人的概念和意义 
6.如何进行项目干系人分析
——项目干系人的需求分析矩阵表 
7.项目管理关注的六要素 
8.项目管理的组织形式
9.案例分析——草船借箭
小组讨论——讨论项目成败的主要原因，讲师从中总结项目管理的要素

- 项目管理的过程实操训练

- 项目界定

- 项目界定重要性

- 项目界定的一般方法

- 项目界定案例分析－爬山项目

- 范围管理

- 项目范围管理定义

- 工作分解结构

- 责任分配表

- 项目责任矩阵

- 进度管理

- 项目进度管理定义

- 项目进度控制表

- 项目启动前中后之工作筹备策划

- 项目时间管理四象限法

- 质量管理

- 项目质量管理定义

- 项目质量管理主要内容

- 项目质量调查表设计方法

- 产生质量问题的原因

- 质量问题之应对策略

- 成本管理

- 项目成本管理定义

- 项目成本管理主要内容

- 费用预算

- 项目成本管理之案例分析

- 项目干系人管理

- 项目干系人定义

- 项目干系人需求的权衡

- 如何管理不同需求立场的项目干系人

- 如何管理不同态度和影响力的项目干系人

- 项目干系人行动清单

- 项目干系人之人才培养

- 项目干系人之团队协作

- 项目干系人管理实战要点提示

- 项目管理的组织形式

- 案例分析

- 风险管理

- 辩证的看待风险

- 风险识别

- 风险等级划分

- 制定风险相应计划

- 沟通管理

- 沟通三要素

- 有效沟通的三大原则

- 有效沟通管理的几点忠告

- 项目收尾

- 顺利完成项目评估与验收

- 项目成功和失败的经验总结

- 项目总结工具与方法

- 项目管理如何渗透到战略

- 战略管理和项目管理的作用

- 战略是企业项目选择的基础

- 战略是企业组合项目资源分配的基础

- 战略是企业项目管理过程中做出正确决策的基础

- 促进战略意图的实现是衡量项目成功的基础

- 项目管理成功的关键因素

- 影响项目成功的因素

- 促使项目失败的因素

- 项目成功的关键因素

- 创新思维原理
1、 什么是创新思维？
1）创新思维是主动积极的意识
2）创新思维是发散思考的习惯
3）创新思维是解决问题的能力
2、创新思维5个误区
1）创新思维就是发明创造
2）一般人不需要创新思维
3）创新思维主要靠灵感
4）创新思维无法学
5）创新思维没有实用价值
   六、创新的思维的实践
1、从众是危险的
2、变革无处不在
3、权威是用来“打倒”的
4、头脑比知识更重要
5、在动态中寻找平衡
6、“美”即是多元化
7、否定你自己
8、传统思维与平行思维
1）创新思维的障碍
惯性思维：心理设限、从众枷锁
思考的绊脚石：轻信、拒绝相信
2）创新思维特征和方法
特征：独创性、破旧性、探索性、灵活性、求异性
方法：逆向思维、纵向思维、联想思维、系统思维、辩证思维、灵感思维
创新系统：意识、潜意识，知觉及灵感，超意识和创新体系
3）创新经营：企业管理创新与经营创新

通过综合案例讨论和行动计划交流，来引导各位参与者回顾总结、积极思索，以实际的打算相互启发，在巩固新的认识的同时再受到一次激励。

行动计划交流
1.课程总结与团队转训
2.每位学员制定行动计划并交流

说明：本课程大纲为仅供参考，实际授课根据参加人员调整授课风格与课程内容！

项目管理与创新思维实用工具箱

- （备用节选）

- 项目办公室运营细化执行与模板

- 项目启动规划执行工具与模板

- 年度立项汇总表

- 项目效益分析表

- 项目立项申请表

- 项目立项审批表

- 项目需求分析表

- 项目工作说明书模板

- 项目时间管理细化执行与模板

- 项目时间管理执行工具与模板

- 责任分配矩阵表

- 项目里程碑计划模板

- 项目进度计划表

- 项目进度跟踪表

- 项目进度报告表

- 项目计划变更表

- 项目任务书模板

- 项目实施过程日检表

- 项目质量异常报告表

- 纠正预防措施记录表

- 项目质量改进计划表

- 项目质量体系运行检查表

- 项目技术管理执行工具与模板

- 项目技术开发计划表

- 项目技术开发申请表

- 项目技术改进记录表

- 项目技术交底记录表

- 项目技术验收记录表

- 项目沟通管理执行工具与模板

- 项目沟通计划表

- 会议决议跟踪表

- 项目人力资源管理执行工具与模板

- 项目人员需求预测表

- 项目人员配备申请表

- 调入人员资格审定表

- 项目人员能力鉴定表

- 项目人员培训安排表

- 项目阶段评分标准表

- 项目组织管理考核表

- 项目人力资源管理执行制度与模板

- 项目人员调配管理规定模板

- 项目考核管理办法模板

- 项目人力资源管理执行文案与模板

- 工具箱  有图有真相 实操需定制