《目标管理与计划落实》

课程目的与收益：

1、掌握公司计划、部门计划和个人工作计划制定的步骤和方法；

2、有效掌握做好部门的工作计划和跟踪的方法，让计划落到实处；

3、掌握公司各部门MBO目标管理的运用；

4、掌握公司目标管理与评价的工作系统图；

5、学习目标设定【SMART】法、目标分解【6W3H】分析法和目标管理卡的填写；

6、掌握部门月度、年度工作总结的主要内容和报告结构，区分数据报表和管理报表的运用；

7、针对工作计划和存在的问题如何采取PDCA管理循环，给予有效管理与纠正。

课程对象：全体员工

课程时间：标准版1天（6小时/天）

课程大纲：

第一讲、何为目标

- 目标的意义

- 人类因梦想而伟大

- 哈佛的调查

- 人生目标

- 利用洋葱结构规划职业生涯

- 为什么要达到这个目标

- 这个目标是必须的吗

- T字型评估法

第二讲、目标管理

- 目标管理的定义和含义

- 目标管理的三大阶段

- 目标管理的过程:三个共同

- 目标管理五要素

- “剥洋葱法”与目标管理

- 目标管理的威力:

- 目标管理的理论基础

- 目标确定的标准

- 原则1：具体明确（Specific）

- 原则2：能够衡量（Measurable）

第三讲、计划拟定

- 目标设定方式

- 目标设定过程

- 目标的种类

- 目标设定依据

- 目标设定的来源

- 简单的目标设定公式

- 如何评价目标

- 绩效追踪与面谈的流程

- 绩效追踪的技巧

- 对不同层面目标管理进行规范

- 目标管理制度推行计划

- 目标检查进度表

- 目标任务书

- 目标管理卡

- 目标执行困难回报单

- 目标检讨表

第四讲、计划工具

- 计划的含义和作用

- 计划的种类

- 目标管理计划四步骤:

- P-D-C-A循环图

- PDCA的四阶八步骤

- 计划工作的程序

- 计划编制的方法

- “6W3H”分析法

- “6W3H”分析法应用

- SWOT分析

- 建立SWOT表时可以考虑的问题

- SWOT分析步骤

- 如何做个人SWOT分析

- 个人生涯发展的阶段与活动

- 职业生涯规划的分类

- SWOT分析的4步骤

- 个人SWOT分析

- 个人核心竞争力

- BSC平衡计分卡

- 一些常用的KPI指标样本

第五讲、工作追踪

- 进度表(甘特图)

- 年度经营计划

- 计划工作中应注意问题

- 工作追踪的5个原则

- 工作追踪的方法

- 现场问答